На основании плана работы Ревизионной комиссии муниципального образования город Новотроицк на 2025 год в период с 18.06.2025 по 01.08.2025 проведено контрольное мероприятие: «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новотроицк за 2024 год».

Выводы Ревизионной комиссии МО г. Новотроицк по результатам проверки:

- Положение об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в границах МО г. Новотроицк не приведено в соответствие с изменениями, внесенными в структуру администрации МО г. Новотроицк решением городского Совета депутатов от 25.11.2020 №31.

- В 2024 году администрацией МО г.Новотроицк, в лице отдела ЖКХБиТ, нарушен порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новотроицк, утвержденный постановлением администрации МО г. Новотроицк от 18.08.2014 № 1398–п, в части утверждения задач по комплексу процессного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО г.Новотроицк»,  приведению муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете МО г. Новотроицк в установленные сроки, сдачи отчетности по исполнению муниципальной программы за 2024 год.

Структурным подразделением администрации, осуществляющим контроль за исполнением Порядка, не применялись меры о привлечении к дисциплинарной, либо персональной ответственности ответственных исполнителей или соисполнителей Муниципальной программы.

3. В 2024 году администрацией МО г. Новотроицк, в лице отдела ЖКХБиТ, не соблюдался порядок учета обязательств муниципальных казенных учреждений муниципального образования город Новотроицк, утвержденный приказом финансового управления администрации муниципального образования город Новотроицк от 23 декабря 2020 года  № 101.

4. В 2024 году администрацией МО г..Новотроицк, в лице отдела ЖКХБиТ, не соблюдались условия заключенных Контрактов, в части осуществления своевременной оплаты за услуги, работы, товары. Неисполнение администрацией МО г. .Новотроицк условий Контракта, создает предпосылки к возможным санкциям со стороны Подрядчика, а также невыполнению Подрядчиком работ в срок, установленный Контрактом.

5. Визуальным осмотром работ, проведенных в рамках заключенных Контрактов, установлено:

- двум установленным светофорам (дорожный пешеходный светодиодный, тип П.1.2, с таймером отсчета обратного времени, диаметр апертуры 300 мм - П.1.2) требуется ремонт: перекресток дорог по ул. Железнодорожной/ ул.Губина (моргает картинка); перекресток ул. Советская/ул.Гагарина/ул. Уральская (нижняя часть зеленых светодиодов сгорела). Гарантийный срок эксплуатации, согласно условиям Контракта, составляет не менее 3 лет с даты ввода в эксплуатацию.

6. В ходе контрольного мероприятия зафиксирован факт отсутствия 6 светофорных объектов, установленных по контракту от 15.07.2024  № 0853500000324005502.

7. В нарушение пп.4 п.3 раздела 2 приказа Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» выполненные виды работ (установка дорожных знаков, светофорных объектов, остановочных комплексов) отнесены к текущему ремонту.

8. В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ, пунктом 45 Инструкции № 157н, элементы обстановки дороги должны быть объединены в один инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств (учитывается в составе дороги), пока не будет установлен иной порядок учета данных объектов в порядке ведения реестра имущества г. Новотроицка.

Предложения:

1. Объекту контроля, в лице отдела ЖКХБиТ:

1) проанализировать результаты контрольного мероприятия, с целью недопущения подобных замечаний и нарушений в дальнейшей работе;

2) соблюдать требования Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новотроицк, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 № 1398–п;

3) привести в соответствии с действующим законодательством, а также в соответствие с изменениями, внесенными в структуру администрации МО г. Новотроицк, положение об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в границах муниципального образования город Новотроицк, утвержденное постановлением администрации МО г. Новотроицк от 13 декабря 2011 г.  № 2183-п;

4)  соблюдать порядок учета обязательств муниципальных казенных учреждений муниципального образования город Новотроицк, утвержденный приказом финансового управления администрации муниципального образования город Новотроицк от 23 декабря 2020 года № 101;

5)  не допускать нарушений условий муниципальных контрактов, в части сроков оплаты по муниципальным контрактам и контроля за журналами производства работ;

6) принять меры по ремонту светофорных объектов  в рамках гарантийных обязательств;

7) принять исчерпывающие меры для установления местоположения 6 ед. светофорных объектов, поставленных по Контракту от 15.07.2024   № 0853500000324005502;

8) принять меры по исполнению Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ, Инструкции  № 157н;

9) осуществлять планирование расходов на мероприятия по обустройству автомобильных дорог в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

2. Ответственному структурному подразделению администрации МО г.Новотроицк, на которое возложен контроль за соблюдением порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 № 1398–п, усилить контроль за исполнением данного Порядка. Ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальных программ, в случае выявления нарушений, привлекать к ответственности за неисполнение данного Порядка.

3. Комиссии по поступлению и выбытию активов принимать к учету основные средства в соответствии с положениями Учетной политики.

4. До 29.09.2025 проинформировать Ревизионную комиссию о мерах, принятых по материалам проверки.

Информация о результатах проверки направлена в городской Совет депутатов  муниципального образования город Новотроицк,  главе муниципального образования город Новотроицк.

Два должностных лица привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 15.15.7 КоАП РФ.

В адрес начальника ОЖКХБиТ направлено представление от 29.08.2025 №7 с отражением всех замечаний и нарушений по проверке, а также предложениями по устранению данных замечаний и нарушений со сроком исполнения до 29.09.2025.

По результатам рассмотрения предложений, изложенных  в преставлении                  № 7,  ОЖКХБиТ проведена следующая работа:

- положение об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в границах муниципального образования город Новотроицк, утвержденное постановлением администрации МО г.Новотроицка от 13 декабря 2011 г.  2183-п приводится в соответствие с изменениями, внесенными в структуру администрации МО г.Новотроицк;

-администрацией направлено письмо в ООО «Сигнал» о необходимости проведения ремонта и замены светодиодов, в рамках гарантийных обязательств по установленным светофорам;

-  произведен монтаж 6 (шести) светофоров после ремонта;

- отделом ЖКХБиТ направлено письмо директору МКУ «АХЦ МО г.Новотроицк» о необходимости объединения элементов обустройства дороги в один инвентарный объект, с целью соблюдения положений Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ и инструкции №157н.

Акт контрольного мероприятия проанализирован администрацией с целью предотвращения подобных замечаний и нарушений в будущем.

.