[bookmark: _Hlk197519619][bookmark: _Hlk205199233][bookmark: _Hlk202779863]На основании плана работы Ревизионной комиссии муниципального образования город Новотроицк на 2025 год в период с 18.06.2025 по 01.08.2025 проведено контрольное мероприятие: «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новотроицк за 2024 год».
Выводы Ревизионной комиссии МО г. Новотроицк по результатам проверки:
1. [bookmark: _Hlk198624128][bookmark: _Hlk198565327]Положение об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в границах МО г. Новотроицк не приведено в соответствие с изменениями, внесенными в структуру администрации МО г. Новотроицк решением городского Совета депутатов от 25.11.2020 №31.
2. [bookmark: _Hlk207372260]В 2024 году администрацией МО г.Новотроицк, в лице отдела ЖКХБиТ, нарушен порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новотроицк, утвержденный постановлением администрации МО г. Новотроицк от 18.08.2014 № 1398–п, в части утверждения задач по комплексу процессного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО г.Новотроицк»,  приведению муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете МО г. Новотроицк в установленные сроки, сдачи отчетности по исполнению муниципальной программы за 2024 год. 
Структурным подразделением администрации, осуществляющим контроль за исполнением Порядка, не применялись меры о привлечении к дисциплинарной, либо персональной ответственности ответственных исполнителей или соисполнителей Муниципальной программы.
3. В 2024 году администрацией МО г. Новотроицк, в лице отдела ЖКХБиТ, не соблюдался порядок учета обязательств муниципальных казенных учреждений муниципального образования город Новотроицк, утвержденный приказом финансового управления администрации муниципального образования город Новотроицк от 23 декабря 2020 года  № 101. 
4. В 2024 году администрацией МО г..Новотроицк, в лице отдела ЖКХБиТ, не соблюдались условия заключенных Контрактов, в части осуществления своевременной оплаты за услуги, работы, товары. Неисполнение администрацией МО г. .Новотроицк условий Контракта, создает предпосылки к возможным санкциям со стороны Подрядчика, а также невыполнению Подрядчиком работ в срок, установленный Контрактом.
5. Визуальным осмотром работ, проведенных в рамках заключенных Контрактов, установлено:
- двум установленным светофорам (дорожный пешеходный светодиодный, тип П.1.2, с таймером отсчета обратного времени, диаметр апертуры 300 мм - П.1.2) требуется ремонт: перекресток дорог по ул. Железнодорожной/ ул.Губина (моргает картинка); перекресток ул. Советская/ул.Гагарина/ул. Уральская (нижняя часть зеленых светодиодов сгорела). Гарантийный срок эксплуатации, согласно условиям Контракта, составляет не менее 3 лет с даты ввода в эксплуатацию.
6. В ходе контрольного мероприятия зафиксирован факт отсутствия 6 светофорных объектов, установленных по контракту от 15.07.2024  № 0853500000324005502.
7. В нарушение пп.4 п.3 раздела 2 приказа Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» выполненные виды работ (установка дорожных знаков, светофорных объектов, остановочных комплексов) отнесены к текущему ремонту. 
8. В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ, пунктом 45 Инструкции № 157н, элементы обстановки дороги должны быть объединены в один инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств (учитывается в составе дороги), пока не будет установлен иной порядок учета данных объектов в порядке ведения реестра имущества г. Новотроицка. 


Предложения:
1. Объекту контроля, в лице отдела ЖКХБиТ:
1) проанализировать результаты контрольного мероприятия, с целью недопущения подобных замечаний и нарушений в дальнейшей работе;
[bookmark: _Hlk201592317][bookmark: _Hlk206073858]2) соблюдать требования Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новотроицк, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 № 1398–п;
[bookmark: _Hlk207092827]3) привести в соответствии с действующим законодательством, а также в соответствие с изменениями, внесенными в структуру администрации МО г. Новотроицк, положение об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в границах муниципального образования город Новотроицк, утвержденное постановлением администрации МО г. Новотроицк от 13 декабря 2011 г.  № 2183-п;
[bookmark: _Hlk207032206][bookmark: _Hlk207092865]4)  соблюдать порядок учета обязательств муниципальных казенных учреждений муниципального образования город Новотроицк, утвержденный приказом финансового управления администрации муниципального образования город Новотроицк от 23 декабря 2020 года № 101;
[bookmark: _Hlk207092898]5)  не допускать нарушений условий муниципальных контрактов, в части сроков оплаты по муниципальным контрактам и контроля за журналами производства работ;
[bookmark: _Hlk207372368][bookmark: _Hlk198627192][bookmark: _Hlk207092964]6) принять меры по ремонту светофорных объектов  в рамках гарантийных обязательств;
[bookmark: _Hlk207092983]7) принять исчерпывающие меры для установления местоположения 6 ед. светофорных объектов, поставленных по Контракту от 15.07.2024   № 0853500000324005502;
[bookmark: _Hlk207112216]8) принять меры по исполнению Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ, Инструкции  № 157н;
9) осуществлять планирование расходов на мероприятия по обустройству автомобильных дорог в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
[bookmark: _Hlk207373300]2. Ответственному структурному подразделению администрации МО г.Новотроицк, на которое возложен контроль за соблюдением порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 № 1398–п, усилить контроль за исполнением данного Порядка. Ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальных программ, в случае выявления нарушений, привлекать к ответственности за неисполнение данного Порядка.
3. Комиссии по поступлению и выбытию активов принимать к учету основные средства в соответствии с положениями Учетной политики.
4. До 29.09.2025 проинформировать Ревизионную комиссию о мерах, принятых по материалам проверки.

Информация о результатах проверки направлена в городской Совет депутатов  муниципального образования город Новотроицк,  главе муниципального образования город Новотроицк.
Два должностных лица привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 15.15.7 КоАП РФ.  
В адрес начальника ОЖКХБиТ направлено представление от 29.08.2025 №7 с отражением всех замечаний и нарушений по проверке, а также предложениями по устранению данных замечаний и нарушений со сроком исполнения до 29.09.2025.
По результатам рассмотрения предложений, изложенных  в преставлении                  № 7,  ОЖКХБиТ проведена следующая работа:
- положение об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в границах муниципального образования город Новотроицк, утвержденное постановлением администрации МО г.Новотроицка от 13 декабря 2011 г.  2183-п приводится в соответствие с изменениями, внесенными в структуру администрации МО г.Новотроицк;
-администрацией направлено письмо в ООО «Сигнал» о необходимости проведения ремонта и замены светодиодов, в рамках гарантийных обязательств по установленным светофорам;
-  произведен монтаж 6 (шести) светофоров после ремонта;
- отделом ЖКХБиТ направлено письмо директору МКУ «АХЦ МО г.Новотроицк» о необходимости объединения элементов обустройства дороги в один инвентарный объект, с целью соблюдения положений Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ и инструкции №157н.
Акт контрольного мероприятия проанализирован администрацией с целью предотвращения подобных замечаний и нарушений в будущем. 
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[bookmark: _Hlk166835486] 
2
