[bookmark: _Hlk197519619][bookmark: _Hlk205199233][bookmark: _Hlk202779863]На основании плана работы Ревизионной комиссии муниципального образования город Новотроицк на 2025 год в период с 13.10.2025 по 25.11.2025 проведено контрольное мероприятие: «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реконструкцию и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования город Новотроицк, в 2024 году».
Выводы Ревизионной комиссии МО г. Новотроицк по результатам проверки:
[bookmark: _Hlk198624128][bookmark: _Hlk216686801][bookmark: _Hlk198565327]1. Полномочия, предусмотренные ст. 8 Закона № 89-ФЗ, в части определения схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО положением об отделе ЖКХБиТ не определены.
2.Полномочия по ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, предусмотренные п. 4 ст.8 Закона № 89-ФЗ, отделом ЖКХБиТ реализуются не в полной мере. На момент проведения контрольного мероприятия, реестр мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на территории МО г.Новотроицк не актуализирован. 
3.Расходное обязательство муниципального образования город Новотроицк на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2024 году, в соответствии со ст. 86 БК РФ, не установлено. Полномочия на исполнение расходного обязательства на соответствующий ГРБС не возложены.
4.Значение конечного результата Муниципальной программы по мероприятию обустройства контейнерных площадок не приведено в соответствие с региональной программой. 
5.При планировании и утверждении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2024 год, расходы по обустройству мест (площадок) накопления ТКО расходы отражены по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», что не соответствует расходам, относящимся к данному разделу. 
6.Сумма бюджетных ассигнований для обеспечения реализации запланированных мероприятий в 2024 году составила 59 505 700,00 рублей и направлена на обустройство 209 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов согласно нормам СанПиНа 2.1.3684-21. По состоянию на 31.12.2024 кассовое исполнение бюджета по расходам предоставленной дотации составило 51 516 915,62 рублей или 86,57% от плановых назначений.
7.Исполнение по расходам осуществлялось на основании:
- Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования город Новотроицк субсидий на возмещение затрат на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на придомовых территориях многоквартирных домов» от 08.07.2024 № 01-08-20/123 на сумму 20 223 380,47 рублей;
- Муниципального контракта от 26.03.2024  № 085300014224000041 на сумму 39 282 205,75 рублей.
8. В рамках проводимой органами финансового контроля Оренбургской области проверки соблюдения целей и условий соглашения о предоставлении соответствующей дотации из бюджета Оренбургской области бюджету города Новотроицка, могут быть предъявлены требования о возврате денежных средств в размере оплаченных и фактически не выполненных работ в бюджет Оренбургской области:
- в связи с завышением стоимости выполненных работ, выплаченных в рамках Соглашения о предоставлении субсидии на сумму 1 363 122,89 рублей;
- в связи с завышением стоимости выполненных работ выполненных в рамках муниципального контракта на сумму 1 698 919,63 рублей. 
9.  Контейнерные места (площадки) накопления ТКО в количестве 12 единиц на сумму 3 080 175,85 рублей установлены с нарушением правил благоустройства. Нарушение установленных требований и правил может повлечь возникновение требований заинтересованных лиц о ликвидации таких площадок, что создает риски признания расходов, в части создания площадок ТКО неэффективными. 
10.  В ходе визуального осмотра установлен необоснованный демонтаж контейнерной площадки по адресу ул.Лесная 3 стоимостью 165 084,32 рублей. Документы, являющиеся основанием для демонтажа площадки ТКО к контрольному мероприятию не представлены.
11. В нарушение п.46 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, инвентарные номера на объектах отсутствуют.
12. Информационные таблички установлены не на всех площадках накопления ТКО. Отсутствие информационной таблички на площадке ТКО может привести к нарушению требований к оформлению таких мест, а также невозможности идентификации при проведении инвентаризации.
Ответственным за сохранность имущества, переданного в оперативное управление, является администрация МО г. Новотроицк, в соответствии с договором о закреплении имущества на праве оперативного управления за администрацией МО г. Новотроицк от  09.06.2017 № 201.

Предложения:
1. Объектам контроля, в лице администрации МО г. Новотроицк,  отдела ЖКХБиТ, проанализировать результаты контрольного мероприятия, с целью недопущения подобных замечаний и нарушений в дальнейшей работе.
2. [bookmark: _Hlk201592317][bookmark: _Hlk206073858]Объекту контроля, в лице отдела ЖКХБиТ, соблюдать требования Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новотроицк, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 № 1398–п.
3. [bookmark: _Hlk207092898]Объекту контроля, в лице отдела ЖКХБиТ соблюдать требования статьи 86 БК РФ, в части установления расходного обязательства.
4. Рассмотреть вопрос о принятии мер по минимизации ущерба для бюджета города в случае признания части расходов ООО «Доринвестстрой» незаконными (неэффективными) в рамках организованной проверки органа государственного внутреннего финансового контроля путем возможной реализации полномочий, предусмотренных разделом «Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушения» Порядка предоставления субсидии, утвержденного постановлением администрации МО г. Новотроицк от 10.06.2024 № 2962-п.
5. [bookmark: _Hlk216855876]Рассмотреть вопрос об организации претензионной работы в отношении ИП Тонконогова Д.С.
6. В срок до 01.11.2026 обеспечить наличие инвентарных номеров на объектах.
7. Принять возможные меры к устранению дефекта по гарантии либо за счет средств причинителя вреда в порядке, предусмотренном ст. 1064 ГК РФ).
8. По выявленным фактам нарушений определить виновных лиц и меру их ответственности.
9. До 29.02.2026 проинформировать Ревизионную комиссию о мерах, принятых по материалам проверки.
Для устранения замечаний выявленных, в ходе данного контрольного мероприятия, Ревизионной комиссией приняты следующие меры:
В адрес начальника ОЖКХБиТ направлено представление от  18.12.2025 №8 с отражением замечаний и нарушений по проверке, а также предложениями по устранению данных замечаний и нарушений со сроком исполнения до 29.02.2026.
В адрес главы МО г.Новтроицк направлено информационное письмо от 18.12.2025 № 01-09/199 с целью ознакомления и принятия решений по результатам контрольного мероприятия со сроком исполнения до 29.02.2026.
Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру  г.Новотроицк, МУ МВД России «Орское». 

[bookmark: _Hlk166835486]Информация о результатах проверки направлена в городской Совет депутатов  муниципального образования город Новотроицк.
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